西安电子科技大学

毕业设计（论文）工作计划

学生姓名     黄双杰                 学  号      22009200879

指导教师       黄健斌                职  称    教授

学    院        计算机科学与技术学院    专  业     物联网工程

题目名称    基于图神经网络的社区检测算法设计与实现

一、毕业设计（论文）进度

| 起止时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2025.11.14-2025.11.29 | 确定研究方向 ，明确研究目标内容框架；收集资料 |
| 2025.11.30-2026.1.3 | 确定论文题目，撰写开题报告 |
| 2026.1.3-2026.2.21 | 系统地学习资料中的知识。认真阅读文献，了解现有的图神经网络社区检测算法，比较现有算法的优缺点和参数；提出个人算法构想，能够设计算法，初步预测该算法的效果与性能并进行算法框架设计。 |
| 2026.2.21-2026.3.10 | 根据算法设计，利用编程工具如Python来写出具体算法代码，并得到实验结果，。 |
| 2026.3.10-2026.4.20 | 着手比较该算法和已有性能、资源占用等参数；开展论文写作 |
| 2026.4.20-2026.5.5 | 毕业论文基本完成，根据实验情况完善论文，完成毕设论文盲审和修改，答辩提交论文 |

- 主要参考书目（资料）

- [1]Oleksandr Shchur, Stephan Günnemann（2019） .Overlapping Community Detection with Graph Neural Networks

[2]Newman, M. E. J. (2006). Modularity and community structure in networks

[3]吴凌飞（2022）《图神经网络：基础、前沿与应用》

[4]Kipf & Welling (2016). Variational Graph Auto-Encoders (VGAE)

[5]汪小帆（2006）《复杂网络理论及其应用》

[6]刘忠雨《深入浅出图神经网络：GNN原理解析》

- 主要仪器设备及材料

- 仪器设备：Windows计算机

- 依赖环境：PyTorch Python 必要的库

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

场地安排：学生自行安排地点进行学习；

指导方式：图书馆二楼研讨室展开周会工作；线上协助学生疑难解答。

五、对计划的说明

按计划执行。

注：1.本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划双面打印）。

2.各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。