计算机科学与技术  学院毕业设计（论文）周记         第  1  周

| 专业 | 计算机科学与技术 | 题目 | 基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 王舒贤 | 学号 | 22009290060 | 指导 教师 | 柴慧敏 |
| 1、主要工作内容和进展 |  |  |  |  |  |
| 本周主要围绕深度强化学习算法的系统集成与性能优化展开工作。在前期 DQN 和 PPO 算法实现的基础上，完成了模块化代码架构的重构，将环境模块、智能体模块、训练模块和测试模块进行了清晰分离，提高了代码的可维护性和可扩展性。 在环境设计方面，完成了激光雷达传感器的完整模拟实现，采用 36 线全向扫描方案，基于射线求交算法实现了与障碍物的距离检测。同时优化了车辆运动学模型，采用自行车模型替代了早期的简化运动模型，使车辆控制更加符合实际物理特性。 在算法性能方面，针对 PPO 算法进行了深度调优，引入了广义优势估计（GAE）机制，并优化了 Clip 参数和学习率调度策略。实验结果表明，优化后的 PPO 在静态障碍物场景下的避障成功率达到 85% 以上，相较于优化前提升了约 15 个百分点。 此外，设计并实现了优先级经验回放（PER）机制用于 DQN 改进，通过重要性采样提高了对关键样本的学习效率，显著改善了训练效果。 |  |  |  |  |  |
| 2、存在的主要问题和解决办法与思路 |  |  |  |  |  |
| （1）动态障碍物场景下算法性能下降明显。 解决思路：当前状态空间仅包含当前帧的激光雷达数据，缺乏对障碍物运动趋势的预测能力。下周计划引入时序信息，通过堆叠多帧观测或引入 LSTM/GRU 结构来增强模型对动态环境的感知与预测能力。 （2）奖励函数设计在复杂场景下存在权重平衡问题。 解决思路：当前奖励函数中包含距离奖励、朝向奖励、速度奖励、安全奖励等多个分量，在不同场景下各分量的权重需要人工调整。计划通过自动化超参数优化工具（如 Optuna）进行系统化调参，或探索逆强化学习方法自动学习奖励权重。 （3）训练收敛速度仍需进一步提升。 解决思路：虽然已引入课程学习策略，但场景难度递增的阈值设定仍较为粗糙。下周将设计更加精细的课程学习方案，根据成功率动态调整场景难度，避免过早进入高难度场景导致学习效率下降。 |  |  |  |  |  |
| 3、下周工作计划 |  |  |  |  |  |
| - 引入时序建模能力：在网络结构中加入 LSTM 或注意力机制，使模型能够学习障碍物的运动模式。 - 设计标准化测试场景：构建 3-5 个具有代表性的测试场景（如静态迷宫、动态交叉路口、狭窄通道等），用于系统化评估算法性能。 - 实现自动化超参数调优：集成 Optuna 等工具对关键超参数（学习率、折扣因子、奖励权重等）进行贝叶斯优化。 - 完善可视化系统：开发实时轨迹可视化和训练曲线监控工具，便于直观分析算法行为。 |  |  |  |  |  |
| 4、导师意见 |  |  |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  |  |  |  |  |

说明：1. 本表每周由学生填写，导师签署意见。

2. 此表格作为答辩资格审查材料之一。

3. 文中字体采用宋体小四号，行间距为固定值20磅。